SERVIZI TECNICI

OGGETTO : PIANO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010-2012 - PROGETTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO ED ANTISISMICI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO SECONDARIO DI PRIMO GRADO LIBERO ANDREOTTI  DI VALCHIUSA .

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE

DOCUMENTO DI AVVIO ALLA PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° 113  DEL  29/03/2011

IL  DIRIGENTE  DEI  SERVIZI  TECNICI

PREMESSO con Delibera di C.C. n. 18 del 31.03.10, esecutiva ai sensi di legge,   è stato approvato il piano annuale e triennale delle opere pubbliche per il triennio 2010/2012 al cui interno risulta inserito l’intervento in questione;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 55 del  24.12.09 con il quale vengono attribuiti gli incarichi di direzione;

VISTO il verbale di accertamento redatto dal Comando dei  VV.FF in data 19/10/10 ;

VISTA l’ordinanza del Sindaco n. 1 in data 03/01/11 che incarica i Servizi Tecnici di attivare un programma urgente inerente la sicurezza dell’edificio ed individua l’Ing. Mangoni Enrico, della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Firenze, già incaricato delle verifiche della vulnerabilità sismica quale incaricato della redazione del progetto esecutivo delle opere di adeguamento statico e sismico ed il Geologo Dott. Menetti Franco , che ha già eseguito una verifica geologica sull’area del Plesso Scolastico ;

VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data 10/01/11 dall’Ing. A.Sergio Borracchini Dirigente dei Servizi Tecnici del Comune che incarica l’Ing. Mangoni Enrico della progettazione , della Direzione Lavori e della Sicurezza delle opere necessarie all’adeguamento statico e sismico del Plesso e il Geologo Dott. Menetti Franco per le perizie geologiche ;

VISTA  la delibera di Giunta n. 273 in data 15/09/10 con cui veniva approvato il progetto definitivo delle opere inerenti il “ Complesso Scolastico di Valchiusa – adeguamenti statici ed antisismici “;

RILEVATO che le opere di cui trattasi saranno attuate per lotti secondo le modalità concordate con la Regione e trovano finanziamento nel modo seguente :

|  | Importo Totale | Finanziamento | Tipologia Lavori |
| --- | --- | --- | --- |
| Anno 2010 | Primo lotto €. 600.000,00 | €.300.000,00 Regione Toscana D.D. n.6340 del 17/12/10 €. 300.000,00 mutuo CC.DD.PP. | €.150.000,00 adeguamento VV.FF. €. 450.000,00 adeguamento statico e antisismico |
| Anno 2011 | Primo lotto €. 450.000,00 | €. 450.000,00 a totale carico Amministrazione di cui €. 200.000,00 permuta e il resto mutuo CC.DD.PP. | €. 450.000,00 adeguamento statico e antisismico |
| Anno 2012 | Primo lotto €. 600.000,00 | €.300.000,00 Regione Toscana €. 300.000,00 mutuo CC.DD.PP. | €. 600.000,00 adeguamento statico e antisismico |

CONSIDERATO che l’intera operazione risulta complessa per la gestione dei lavori, degli appalti e delle procedure di rendicontazione dei finanziamenti ;

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non comportando, al momento, né impegno di spesa né diminuzione di entrate per l’ente.

D E T E R M I N A

1)- Di  approvare il documento preliminare di avvio alla progettazione che assieme ai suoi allegati , forma parte integrante del presente atto.

2) L’affidamento degli incarichi necessari alla realizzazione dell’opera pubblica su menzionata come di seguito :

-Responsabile del Procedimento                                                       Ing. A.S. Borracchini

-Collaboratore del RUP cin funzioni di coordinamento                   Arch.A.M.Maraviglia

- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva	       		Ing. Enrico Mangoni

- piano di sicurezza				                   		Ing. Enrico Mangoni

- Direzione lavori					        		Ing. Enrico Mangoni

- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	         		Ing. Enrico Mangoni

- Contabilità						         		Ing. Enrico Mangoni

- Collaudo o regolare esecuzione			         		Ing. Enrico Mangoni

- Prospezioni geologiche 						Dott. Franco Menetti

IL  DIRIGENTE

(Ing. A. Sergio Borracchini)

firmato in originale

S.T./AM

# DOCUMENTO PRELIMINARE  DI AVVIO ALLA PROGETTAZIONE ai sensi del DPR 554/99 art.15 PER LE OPERE DI :

Identificazione dell’intervento :

Il progetto è rivolto a risolvere problemi relativi all’adeguamento statico ed antisismico e miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’edificio in particolare prevede le seguenti opere :

1) RINFORZO FONDAZIONI ESTERNE (LOTTO I)

2) RINFORZO DEI MASCHI MURARI: - CUCITURE LESIONI SULLE TRAVI IN C.A. - REALIZZAZIONE DI CUCITURE ARMATE - REALIZZAZIONE DI FASCIATURE IN FIBRA DI CARBONIO A LIVELLO DI PIANO (LOTTO I)

3) RINFORZO E RIPRISTINO DELLA GRONDA (LOTTO I)

4) RINFORZO DEI CONTROSOFFITTI PROCEDENDO A 2 AULE PER VOLTA (ZONA A, B, E LOTTI I e III)

5) COMPLETAMENTO RINFORZO DEI MASCHI MURARI: - RIEMPIMENTO CAVITA' CON CLS - CUCITURE LESIONI SULLE MURATURE SCUCI-CUCI - REALIZZAZIONE DI FASCIATURE IN FIBRA DI CARBONIO IN POSIZIONE VERTICALE E DIAGONALE (LOTTO I)

6) RINFORZO DEI CONTROSOFFITTI, DELLE FONDAZIONI E DELLE MURATURE DI APPOGGIO (ZONA C LOTTO I)

7) REALIZZAZIONE DEI GIUNTI FRA LE DIVERSE PARTI DEL COMPLESSO

8)RINFORZO DEL CONTROSOFFITTO (ZONA D e F LOTTO III)

9) RINFORZO FONDAZIONI (LOTTO III)

10) RINFORZO FONDAZIONI STRUTTURE IN C.A. RINFORZO PARETI PALESTRA (LOTTO II)

11) RINFORZO STRUTTURE IN C.A. APPARTENENTI AL LOTTO II

12) RISARCITURA LESIONI, FESSURE, APPLICAZIONE DI CUCITURE IN MATERIALE COMPOSITO STRUTTURE MURARIE E GRONDE (LOTTO III)

13) OPERE DI DRENAGGIO

14) CONSOLIDAMENTI

Oltre alle opere derivanti dalle prescrizioni contenute nel verbale del Comando dei VV.FF. in data 19/10/10 inerenti impianto antincendio, compartimentazioni, uscite di sicurezza, percorsi di esodo, impianto elettrico.

- situazione iniziale :

Il plesso scolastico delle scuole elementari e medie è formato da un corpo unico   piuttosto articolato nella cui parte centrale si trova la palestra a servizio della scuola media.

Il fabbricato risulta in uno stato manutentivo piuttosto degradato , non sono stati eseguiti interventi importanti di adeguamento, se non quello relativo alle norme antincendio, con l’installazione di una scala esterna in metallo per la via di fuga e di recente realizzazione l’adeguamento dell’impianto antincendio. Per l’intero plesso scolastico.

- obbiettivi generali e strategie per raggiungerli :

L’obbiettivo finale è il raggiungimento di un livello di sicurezza maggiore per i fruitori della struttura.

Le opere previste riguardano l’adeguamento statico e sismico e la completa rispondenza alle prescrizioni fatte dal Comando dei VV.FF.  ..

- Esigenze e bisogni da soddisfare :

E’ necessario soddisfare bisogni di adeguamento minimo alle norme di sicurezza per dare risposte alle richieste dell’utenza e degli enti preposti al controllo.

- Regole e delle norme tecniche da rispettare :

Norme sull’edilizia scolastica,Prevenzione Incendi, Normativa antisismica, barriere architettoniche,Lg. 46/90, D.P.R. 412/93, Decreti sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, Dlgs. 81/08, Norme Uni, EN ISO.

- Esigenze e bisogni da soddisfare :

E’ vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorir emachi o imprese. E’ ammessa l’indicazione specifica del prodotto o del procedimento,purchè accompagnata dall’espressione “ o equivalente “, allorché non sia possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

- Degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali :

Il progetto dovrà rispettare il valore ambientale dell’area.

- Delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento :

Vista l’urgenza dei lavori da eseguire il progetto preliminare e definitivo sono stati eseguiti , mentre il progetto esecutivo sarà costituito da :

- Progetto esecutivo :

- relazione generale

- elaborati grafici

- calcoli esecutivi strutture ed impianti

- piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

- computo metrico estimativo e quadro economico

- piano di sicurezza e coordinamento

- cronoprogramma

- schema di contratto e capitolato speciale d’appalto

Tempi :

- Esecutivo	31/04/2011

Limiti finanziari da rispettare :

|  | Importo Totale | Finanziamento | Tipologia Lavori |
| --- | --- | --- | --- |
| Anno 2010 | Primo lotto €. 600.000,00 | €.300.000,00 Regione Toscana D.D. n.6340 del 17/12/10 €. 300.000,00 mutuo CC.DD.PP. | €.150.000,00 adeguamento VV.FF. €. 450.000,00 adeguamento statico e antisismico |
| Anno 2011 | Primo lotto €. 450.000,00 | €. 450.000,00 a totale carico Amministrazione di cui €. 200.000,00 permuta e il resto mutuo CC.DD.PP. | €. 450.000,00 adeguamento statico e antisismico |
| Anno 2012 | Primo lotto €. 600.000,00 | €.300.000,00 Regione Toscana €. 300.000,00 mutuo CC.DD.PP. | €. 600.000,00 adeguamento statico e antisismico |

Sistema di realizzazione da impiegare :

Affidamento diretto a seguito di ordinanza per i lavori più urgenti e procedura negoziata non concorrenziale mediante gara ufficiosa secondo quanto recepito dal regolamento dei contratti dell’Ente ai sensi del D.lgs. 163/06.

Il Dirigente dei Servizi Tecnici

( A.Sergio Borracchini )

firmato in originale

# Text boxes

PROGETTO PER I LAVORI PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO ED ANTISISMICI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO SECONDARIO DI PRIMO GRADO LIBERO ANDREOTTI  DI VALCHIUSA .

.